Testplan_Anonym.doc Version 1.4	07-03-2016, 09:52

Sidst rettet af: Søren Lauesen

Testplan

Sagsbehandling og CMS

Kunde: Y-Fonden

Leverandører: Lev-C, Web-D

# Database initialt

- Et par ansøgninger fra 2013b:
H: bevilget, men supplerende dokumentation mangler.
I: godkendt. Betalt. Slutrapport skal sendes.
Bruges til at teste at vi kan se gamle ansøgninger og udbetale dem.

- Ansøgninger til 2014a.
J: tilBestMøde. Rejse. Tre røde.
K: tilBetMøde. Rejse. Tre grønne.
L: tilBestMøde. Lægeprojekt. Grøn, grøn, gul.
M: tilBestMøde. Ingeniørprojekt. Rød, rød, gul.
Bruges til at teste vurdering inden bestyrelsesmøde, ved bestyrelsesmøde og ved viderebehandling.
N1, N2 ... N12. Seks projektansøgninger og 6 rejseansøgninger der alle er gul, gul, gul, gul. Afvises/ bevilges ved bestyrelsesmødet sådan at vi kan teste masseudsendelse af afslag og tilsagn.

- NN oprettet som sagsbehandler. Alle fire fagmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer er oprettet. Vi har brugernavn og password for dem.

- To runder oprettet.

# C41. Ansøg om støtte

I første omgang testes med direkte adgang til upload-siden, dvs. uden om Y-Fondens web-site. Adgang via web-sitet testes i 14-1 ...

- A ansøgning. NN søger on-line. Rejse.

- Prøv forkert cpr.

- Prøv manglende data.

- Opgiv korrekt bank-konto.

- Modtag kvittering for ansøgningen.

- B ansøgning. NN søger on-line. Projekt. (Ansøgningen skal afvises)

- C ansøgning. NN sender med mail, men har fået ny email-adresse. Har tidligere fået bevilling og er kendt af fonden. Opgiver forkert kontonummer. Ingeniørprojekt. En medansøger er nævnt i teksten. Skal have 30% af beløbet.

- I ansøger sender slutrapport (afvises senere).

# C10. Modtag henvendelse om en ansøgning

- NN finder ansøgning A.

- Overgiv den til fagmedlem.

- NN finder ansøgning B.

- Afvis den med begrundelse.

- NN finder ansøgning C (mail).

- Opret den. Opret og tilknyt kontaktpersoner.

- Hovedansøgeren er allerede i kartoteket, men har fået ny email.

- Søg i liste af kontaktpersoner.

- Valider CPR for begge ansøgere.

- NN modtager slutrapport for I og beder om en ny med tidsovervågning.

# C20. Vurder ansøgninger inden bestyrelsesmøde.

- Kontrollér at alle felter er med i listen, specielt ikon.

- Ingeniørmedlem ser på historik for ansøgning C.

- Se rådighedsbeløb, ansøgte beløb, etc.

- Noter egne og offentlige kommentarer for C.

- Vælg konklusion grøn.

- Angiv alternativt støttebeløb.

- Advisér andre bestyrelsesmedlemmer om at se på listen.

- Vis ansøgning som Word. Print den.

- Overfør ansøgninger til Excel.

- Lægemedlem ser på ansøgningerne og specielt rådighedsbeløb, mv. Gør C til grøn.

- Bestyrelsesmedlem ser på ansøgninger han skal vurdere.

- Se andres vurdering. Gør ansøgning J til 4 røde, K til 4 grønne, C til grøn.

# C10. Modtag henvendelse om en ansøgning

- NN modtager afgørelse baseret på 4 røde (J) og 4 grønne (K).

- Afvis J med begrundelse.

- Send bevillingsbrev til K og bed om supplerende dokumentation. Start tidsovervågning, 12 timer?.

# C21. og C12. Under bestyrelsesmødet

- NN og bestyrelsesmedlem arbejder samtidig med systemet.

- Best.medlem noterer egne offentlige og private kommentarer for L og M og afgiver stemme gul for begge.

- Tjek at NN og andre bestyrelsesmedlemmer kan se stemmen og kommentarerne.

- NN noterer udfaldet for L: grøn, M: rød og C grøn.

- NN noterer at C er publiceringsegnet.

- Bed bestyrelsen bekræfte at alt er korrekt. Start tidsovervågning, 12 timer.

- Godkend 3 projektansøgninger og 3 rejseansøgninger ud af N1-N12.

- Afslå 3 projektansøgninger og 3 rejseansøgninger ud af N1-N12.

- Tjek at man kun kan rette sin egen stemme.

- Tjek at man ikke kan se de andres private kommentarer.

# C22. Efter bestyrelsesmødet

- Best.medlem kontrollerer og godkender.

- Ingeniør afviser med en rettelse.

- Ingeniør overfør listen til regneark.

# C41. Ansøg om støtte - send supplerende dokumention

- H sender supplerende dokumentation (en 2013b ansøgning).

- I sender ny slutrapport (en 2013b ansøgning).

# C10. Næste dag, modtag påmindelser

- Kontroller at der er kommet påmindelse om supplerende dokumentation (K).

- Kontroller sagens status. Ring til ansøger og send mail med ny tidsovervågning.

- Kontroller at der er kommet påmindelse om bestyrelsesgodkendelse (6-6).

- Modtag Ingeniørens rettelse. Ret referat og udsend det igen?

- Modtag supplerende dokumentation for H (en 2013b ansøgning). Godkend og opdater sagens status.

- (K sender supplerende dokumentation.)

- NN modtager Ks dokumentation og godkender den.

- NN modtager I's nye slutrapport, godkender den og lukker sagen.

# C13. Gennemfør beslutningerne

- Opret betaling for C. Der er to der skal dele bevillingen.

- Send afslag med begrundelse. Kontroller at det kan være masseudsendelse med individuelle afvigelser.

- Send bevillinger med krav om supplerende dokumentation. Kontroller masseudsendelse ...

- Parker sagen: Log ud og log på igen. Kontrollér at alt er arkiveret.

- Send bevillinger uden krav om supplerende dokumentation. Kontroller masseudsendelse ...

# C41. Ansøg om støtte - modtag svar

- Kontrollér at ansøger får svar.

# C14. Udbetal bevillinger

- Bogfør de samlede bevilgede beløb for læger og ingeniører.

- Dan liste af alle godkendte bevillinger til betaling. Kontrollér specielt at ansøgning H fra 2013b er med.

- Kontrollér at kontonumrene er uforfalskede. Kontrollér at ansøgning C's to kontonumre skal tjekkes manuelt. Tjek dem.

- Sagsbehandler godkender listen.

- Bogholder godkender listen.

- Overfør listen til Navision og kontrollér at kreditorkonti bliver oprettet. Sker det før eller efter pkt. 5?

- Overfør listen til banken. Bemærk at ansøgning C har forkert kontonummer.

- Kontrollér at der er indberettet til Skat.

- Kontrollér at der er sendt besked til ansøger om at beløbet er udbetalt.

- Kontrollér at ansøger har fået beskeden.

# C10. Fejl fra bank og Skat

- NN modtager meddelelser om forkert kontonummer for C.

- Få korrekt kontonummer fra ansøger og betal igen. Kontrollér at der ikke igen indberettes til Skat. Bogholder skal inddrages.

- Hvad gør vi ved fejl fra Skat? Fx ikke-eksisterende CPR-nummer med korrekt modulus-11?

# C41. Ansøg om støtte

- Udfyld en ansøgning via Y-Fondens web-site. Test både vejledning på sitet og på up-load siden.

- Prøv rejseansøgning, ingeniør: 
Uddannelsesdok > 5 MB, økonomi med tusindepunktum,  budget ikke Excel, 
titel>80, beskrivelse>1000, yderligere beskr doc>5MB, optagelsesbilag>5MB.

- Ret ansøgning: Alle filer stadig med, men korrekte. Check beløb.
Check bekræftelsesmail og beløb.

- Prøv privat projekt, ingeniør: 
Ikon>10kB ikke jpg, titel>80, beskrivelse>1000, yderligere beskr docx>5MB.
Uddannelsesdok > 5 MB, økonomi med tusindepunktum,  budget ikke Excel.

- Ret ansøgning: Alle filer stadig med, men korrekte. Check beløb.
Check bekræftelsesmail.

- Prøv firmaprojekt, ingeniør: 
Ikon>10kB ikke jpg, titel>80, beskrivelse>1000, yderligere beskr pdf>5MB.
økonomi med tusindepunktum,  budget ikke Excel.

- Ret ansøgning: Alle filer stadig med, men korrekte. Check beløb.
Check bekræftelsesmail.

# Systemadministration

- Indstil standardlængden af tidsovervågninger.

- Se og søg i log over ændringer (historik).

- Opret ny runde.

- Ret den, skift bemanding, fjern den?

- Adhoc rettelse af ansøgning, fx efter en fejltagelse.

- Opret og fjern brugere.

- Tildel og fjern rettigheder.

- Få oversigt over hvem der må hvad.

# Dansk?

- Tjek at der bruges dansk på konsistent vis.

# Drift - tests under driftsprøven

- Udfasning (J6).

- Nedskriv alle episoder med ubehageligt lange svartider. Angiv tidspunkt, observatør og situation.

- Nedskriv alle episoder hvor et af systemerne ikke svarer (er ude af drift). Angiv tidspunkt, observatør og situation.

# Ikke testet

- Raterapporter og tilhørende udbetalinger.

- Tilføjelse og ændring af skabeloner.

- Workflow-ændringer, fx hvilke dataændringer der skal starte og stoppe tidsovervågning.