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Kontraktemner fordelt på SL-07 kontrakten og dens bilag 
[bookmark: _GoBack]Baseret på en samlet liste af alle punkter i PLS, K02 og K03 kontrakterne, samt SL-07 kravene.

Gruppering
1. Hvad skal leveres: Målsætning, krav, løsning, rettigheder.
2. Hvordan og hvem: Metode, organisation, kundens leverancer. 
3. Hvornår og hvor: Tidsplan.
4. Pris: Optioner, drift, ændring.
5. Hvis ikke . . . : Ændringer, hæve, tvister

Idé
Problemorienterede krav har vist sig nyttige. Kunden skal ikke skrive hvad systemet skal gøre, men hvad han skal bruge det til. Det giver leverandøren mulighed for at udnytte det han har. Dette notat bruger samme princip til at regulere udviklingsmetoden. Leverandøren definerer udviklingsmetoden, men kunden stiller krav om at kunne deltage og kontrollere hvad der sker (dækket af SL-07v6 kapitel K).
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Emner til overvejelse i særlige tilfælde
1. Udskydelse, kundens ret til: Leverandøren kan med kort varsel udskyde projektet et antal måneder. Et eksempel på at kræve ind og tro det er gratis. Det kan være dyrt for en leverandør pludselig at stå med ledige medarbejdere, så han vil tage et højt risikotillæg.

