Kontraktemner fordelt på SL-07 kontrakten og dens bilag

Baseret på en samlet liste af alle punkter i PLS, K02 og K03 kontrakterne, samt SL-07 kravene.

Gruppering

- Hvad skal leveres: Målsætning, krav, løsning, rettigheder.

- Hvordan og hvem: Metode, organisation, kundens leverancer.

- Hvornår og hvor: Tidsplan.

- Pris: Optioner, drift, ændring.

- Hvis ikke . . . : Ændringer, hæve, tvister

Idé

Problemorienterede krav har vist sig nyttige. Kunden skal ikke skrive hvad systemet skal gøre, men hvad han skal bruge det til. Det giver leverandøren mulighed for at udnytte det han har. Dette notat bruger samme princip til at regulere udviklingsmetoden. Leverandøren definerer udviklingsmetoden, men kunden stiller krav om at kunne deltage og kontrollere hvad der sker (dækket af SL-07v6 kapitel K).

| Gruppe | Emne | SL-07 kontrakt | Bilag 1: SL-07v6 krav | Andre bilag | Prækval. materiale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baggrund og vision |  | A1 |  | P |
| 1 | Definitioner | Definitioner |  |  |  |
| 1 | Overordnet løsning |  | A3 |  | P |
| 1 | Optioner |  | A3 |  |  |
| 1 | Løsningsbekrivelse. |  | A3+ud for hvert krav |  |  |
| 1 | Flow |  | B1 |  |  |
| 1 | Forretningsmæssige mål |  | B2 |  | P |
| 1 | Funktionelle krav |  | C, D, E, F |  |  |
| 1 | Eksisterende og nyt HW og SW |  | G1, G2 |  |  |
| 1 | Driftsansvar |  | G3+L |  |  |
| 1 | Systemets sikkerhed |  | H |  |  |
| 1 | Brugervenlighed |  | I |  |  |
| 1 | Standarder der skal følges |  | J1 |  |  |
| 1 | Uddannelse |  | J2 |  |  |
| 1 | Dokumentation |  | J3 |  |  |
| 1 | Datakonvertering |  | J4 |  |  |
| 1 | Installation |  | J5 |  |  |
| 1 | Udfasning |  | J7 |  |  |
| 1 | Svartider |  | L1 |  |  |
| 1 | Tilgængelighed (driftseffektivitet) |  | L2 |  |  |
| 1 | Datalagring |  | L3 |  |  |
| 1 | Support |  | L4 |  |  |
| 1 | Vedligehold |  | L5 |  |  |
| 1 | Rettigheder | 6 | F0-6, -8, -9. J7 | Bilag 4 |  |
| 1 | Licensbetingelser |  |  | Bilag 4 |  |
| 1 | Overtagelse og risiko | 3.3 | K1 kravnote |  |  |
| 1 | Delleverance | 2.1 | K2 kravnote |  |  |
| 1 | Rådgivning | 4 |  |  |  |
| 2 | Vejledning til leverandøren |  | A2 |  | P |
| 2 | Proof of concept (POC) | 4.3 | B3 |  | P |
| 2 | Minimumskrav |  | B4 |  | P |
| 2 | Tildelingskriterier |  | B5, B6 |  | P |
| 2 | Udviklingsmetode | 4 | K1, K2 og K3 |  |  |
| 2 | Analysefase |  | K1 |  |  |
| 2 | Kundens godkendelse | 3.2 | K2 |  |  |
| 2 | Kundens ansatte | 3.4 | K4 |  |  |
| 2 | Leverandørens ansatte | 2.3 |  |  |  |
| 2 | Kundens ydelser | 3 | K |  |  |
| 2 | Kundens installationer, lokaler, mv. | 3.5 | K4+G1 |  |  |
| 2 | Leverandørmodenhed | Udelades |  |  |  |
| 2 | Kundemodenhed | Udelades |  |  |  |
| 2 | Audit | 4.2 |  |  |  |
| 2 | Projektorganisation | 4 |  |  |  |
| 2 | Samarbejdsforhold | 4 |  |  |  |
| 2 | Risikovurdering |  | K2 kravnote |  |  |
| 2 | Tavshedspligt, leverandør | 4.1 |  |  |  |
| 2 | Tavshedspligt, kunde | 4.1 |  |  |  |
| 2 | Test af systemet | 3.2 | J6, K1, K2, K3 |  |  |
| 2 | Installationsprøve. |  | K1 |  |  |
| 2 | Overtagelsesprøve. | 3.3 | J6 |  |  |
| 2 | Driftsprøve | 2.7, 3.3 | K1, L1, L2, L4 |  |  |
| 2 | Underleverandører | 2.2 |  |  |  |
| 3 | Ikrafttræden og varighed | 11 |  |  |  |
| 3 | Tidsplan | (5) | K1 |  |  |
| 3 | Lokationer | 3.5 | K4 |  |  |
| 4 | Kontraktsum, priser |  |  | Bilag 2 |  |
| 4 | Betalingsbetingelser |  |  | Bilag 2 |  |
| 4 | Incitamenter |  |  | Bilag 2 |  |
| 5 | Kundens ret til opsigelse | 4.3 | B3 (henvisning) |  |  |
| 5 | Udskydelse, kundens ret til | Måske - se nedenfor |  |  |  |
| 5 | Opsigelse af vedligehold | 11 |  |  |  |
| 5 | Ændringer inden levering. | 2.4 | K3 |  |  |
| 5 | Ændringer efter levering. | 2.5 | L5 |  |  |
| 5 | Risiko og forsikring | 3.3 |  |  |  |
| 5 | Deponering af kildekode | 2.8 |  |  |  |
| 5 | Forsinkelse | 5 |  |  |  |
| 5 | Mangler | 5 |  |  |  |
| 5 | Anden misligholdelse, fx konkurs | 5.1 |  |  |  |
| 5 | Kundens misligholdelse | 5.5.2 |  |  |  |
| 5 | Garantier | 2.7 | K1 garantiperiode |  |  |
| 5 | Force majeure | 7 |  |  |  |
| 5 | Overdragelse | 8 |  | Bilag 3 |  |
| 5 | Tvister | 9 |  |  |  |
| 5 | Kontraktændring | 10 |  |  |  |
| 5 | Bodsberegning | 5.2 |  | Bilag 2 |  |

Emner til overvejelse i særlige tilfælde

- Udskydelse, kundens ret til: Leverandøren kan med kort varsel udskyde projektet et antal måneder. Et eksempel på at kræve ind og tro det er gratis. Det kan være dyrt for en leverandør pludselig at stå med ledige medarbejdere, så han vil tage et højt risikotillæg.